DOKUMEN RINCIAN PROJECT SKRIPSI

Rancang Bangun Chatbot Rekomendasi Anime Menggunakan Retrieval-Augmented Generation (RAG) dan Transformer

Versi 1.0

Disusun sebagai rangkuman kesepakatan hasil diskusi konsultasi skripsi

Dokumen ini merangkum seluruh keputusan desain, batasan, dan metodologi yang telah disepakati sebelum tahap implementasi dimulai. Setiap keputusan disertai alasan singkat agar dapat dipertanggungjawabkan saat sidang.

# 1. Ringkasan Project

| Aspek | Keputusan |
| --- | --- |
| Judul | Rancang Bangun Chatbot Rekomendasi Anime Menggunakan Retrieval-Augmented Generation (RAG) dan Transformer |
| Dataset utama | Anime & Manga Analytics Dataset (2026) — Kaggle (patelris), file anime_dataset.csv |
| Sumber data pelengkap | Jikan API (unofficial MyAnimeList REST API) — untuk enrichment poster, trailer, dan info terkini |
| Model bahasa | 1 model SLM ±3B parameter (kandidat utama: Llama-3.2-3B-Instruct) |
| Framework | LangChain |
| Vector database | FAISS |
| Embedding model | all-MiniLM-L6-v2 |
| Antarmuka pengguna | Gradio |
| Deployment | Hugging Face Spaces (kemungkinan dengan kuantisasi GGUF-4 bit) |
| Bahasa chatbot | Bahasa Indonesia |
| Estimasi durasi | 10–12 minggu (2–3 bulan) |

# 2. Ruang Lingkup Kemampuan Chatbot

Ruang lingkup ini menjadi acuan utama untuk desain prompt, strategi retrieval, serta penyusunan test set evaluasi.

## 2.1 Dalam Cakupan (In-Scope)

- Rekomendasi berbasis atribut (genre, tahun, status tayang, rating, dsb.)

- Rekomendasi berbasis similaritas / kemiripan dengan anime lain (inti dari kemampuan RAG)

- Pencarian informasi faktual yang bersumber dari enrichment API (episode, tanggal tayang, studio, dsb.)

- Filter multi-atribut dalam satu permintaan bahasa natural

- Refinement percakapan multi-turn (mempersempit rekomendasi berdasarkan konteks sebelumnya)

## 2.2 Area Abu-Abu (Perlu Kebijakan Eksplisit)

- Anime yang tidak ada di dataset Kaggle tapi tersedia di Jikan API → TIDAK direkomendasikan sebagai hasil baru; Jikan API hanya dipakai untuk enrichment anime yang sudah melalui proses retrieval FAISS.

- Pertanyaan spoiler plot/ending → dibatasi; chatbot berfokus pada rekomendasi & informasi non-spoiler.

- Opini subjektif ("anime terbaik sepanjang masa") → boleh dijawab, tetapi jawaban harus tetap grounded pada data (mis. skor MAL), bukan opini bebas model.

## 2.3 Di Luar Cakupan (Out-of-Scope)

- Pertanyaan umum di luar topik anime (coding, matematika, curhat pribadi, dsb.)

- Permintaan konten yang melanggar kebijakan (lihat Bagian 3 — Batasan Konten)

- Rekomendasi personal berbasis riwayat tontonan pengguna (sistem tidak melakukan user profiling/collaborative filtering)

- Permintaan tautan streaming (resmi maupun ilegal)

- Pertanyaan real-time non-anime (cuaca, berita umum, dsb.)

Seluruh kategori di atas dipetakan langsung menjadi kategori pada 100 query test set (lihat Bagian 6.3), termasuk kategori khusus untuk menguji refusal terhadap permintaan di luar cakupan.

# 3. Batasan Konten (Content Safety)

Chatbot wajib menolak permintaan rekomendasi atau pembahasan anime hentai. Pendekatan yang digunakan bersifat berlapis (defense-in-depth), bukan mengandalkan satu mekanisme saja.

## 3.1 Aturan Filtering Data

| Kriteria | Tindakan | Alasan |
| --- | --- | --- |
| rating = Rx | Dihapus (hard filter, sebelum proses embedding) | Rx adalah kategori resmi MAL untuk konten eksplisit — sinyal paling jelas dan tidak ambigu |
| genres/themes memuat "Hentai" | Dihapus (pengecekan redundan) | Jaga-jaga bila ada entri dengan rating salah label |
| genres/themes memuat "Ecchi" (tanpa Rx) | TIDAK dihapus, tetap masuk dataset | Ecchi bersifat fanservice ringan pada anime mainstream (rating umumnya PG-13/R); memfilter total berisiko membuang anime populer yang sah dan sulit dijustifikasi sebagai kebijakan "konten dewasa" |

## 3.2 Lapisan Pertahanan Tambahan

- Lapisan 1 — Filtering pada tahap prapemrosesan data, sebelum data masuk ke proses embedding/indexing FAISS (konten terfilter tidak pernah berada di vector index).

- Lapisan 2 — System prompt guardrail eksplisit yang melarang LLM merekomendasikan/membahas konten dewasa meski diminta pengguna.

- Lapisan 3 — Penanganan permintaan eksplisit: chatbot menolak dengan sopan, bukan mencoba menjawab versi "aman" dari permintaan tersebut.

Target evaluasi: refusal rate 100% pada kategori query adversarial/eksplisit dalam test set. Kegagalan pada kategori ini diperlakukan sebagai bug kritis, bukan sekadar kekurangan performa.

# 4. Arsitektur Sistem

Arsitektur menggunakan pola retrieve-then-enrich-then-generate, kombinasi antara retrieval semantik dari dataset statis dan enrichment data real-time melalui API.

## 4.1 Alur Sistem

- 1. Query pengguna → diproses embedding model (all-MiniLM-L6-v2)

- 2. Pencarian kemiripan pada FAISS index (dibangun dari dataset Kaggle yang telah difilter dan di-chunk)

- 3. Hasil top-k retrieval (beserta mal_id) diteruskan ke Jikan API untuk enrichment: poster, trailer, status tayang, dan info terkini

- 4. Konteks gabungan (hasil retrieval + hasil enrichment) dimasukkan ke prompt LLM (Llama-3.2-3B-Instruct) untuk menghasilkan jawaban akhir

- 5. Jawaban beserta poster/trailer ditampilkan melalui antarmuka Gradio

## 4.2 Template Chunking Dokumen

Satu entri anime direpresentasikan sebagai satu dokumen/chunk dengan format terstruktur (bukan penggabungan mentah antar-kolom), agar model embedding dapat menangkap konteks per-field secara lebih baik:

Judul: {title} ({title_english})
Tipe: {type} | Status: {status} | Episode: {episodes} | Durasi: {duration}
Genre: {genres} | Tema: {themes} | Demografi: {demographics}
Studio: {studios} | Season: {season} {year}
Rating: {score}/10
Sinopsis: {synopsis}

Chunking multi-bagian (sliding window) tidak diperlukan karena kolom synopsis sudah dibatasi ±1000 karakter oleh sumber data, sehingga satu entri anime tetap muat dalam satu unit embedding.

## 4.3 Parameter Retrieval

Nilai top-k yang diuji: k = 3, 5, dan 10, dievaluasi pada subset kecil data untuk menentukan trade-off terbaik antara relevansi hasil dan panjang konteks yang harus diproses model 3B sebelum nilai final ditetapkan.

# 5. Desain Eksperimen: Ablation Study

Untuk menguji kontribusi setiap komponen arsitektur, digunakan tiga kondisi eksperimen pada model dan test set yang identik.

| Kondisi | Deskripsi | Yang Diuji |
| --- | --- | --- |
| A — SLM saja | Model menjawab langsung dari pengetahuan parametrik, tanpa retrieval dan tanpa enrichment API | Baseline: seberapa jauh model "tahu" tentang anime dari pretraining |
| B — SLM + RAG | Model + retrieval dari FAISS (dataset Kaggle) | Kontribusi retrieval terhadap akurasi dan relevansi jawaban |
| C — SLM + RAG + Enrichment | Pipeline penuh dengan tambahan Jikan API | Kontribusi data real-time (poster, trailer, status terkini) |

Ketiga kondisi dipertahankan (bukan hanya B dan C) karena Kondisi A adalah bukti kebutuhan RAG itu sendiri — argumen inti skripsi ini. Kondisi A juga merupakan komponen termurah untuk dijalankan karena tidak memerlukan retrieval maupun pemanggilan API.

Konsistensi eksperimen: system prompt yang sama digunakan di ketiga kondisi; yang berubah hanya ada/tidaknya konteks dari retrieval dan enrichment, agar perbandingan bersifat apple-to-apple.

# 6. Metodologi Evaluasi

## 6.1 Metrik per Kondisi

| Metrik | A (SLM) | B (+RAG) | C (+Enrichment) |
| --- | --- | --- | --- |
| Kualitas retrieval (Recall@k, MRR) | ✗ | ✓ | ✓ |
| Tingkat halusinasi / akurasi faktual | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kelengkapan info (poster/trailer/status terkini) | ✗ | ✗ (umumnya kosong/salah) | ✓ |
| Freshness (cakupan anime musim terbaru) | ✗ | ✗ | ✓ |
| Relevansi rekomendasi (LLM-judge + human eval) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Latensi respons | ✓ (tercepat) | ✓ | ✓ (paling lambat, ada panggilan API) |

## 6.2 LLM-as-a-Judge

- Model judge menggunakan model yang berbeda dari model generator (Llama-3.2-3B), untuk menghindari self-preference bias.

- Kandidat utama (biaya rendah): API model dengan tier gratis (mis. Gemini via Google AI Studio) — estimasi ±300 evaluasi (100 query × 3 kondisi) masih jauh di bawah kuota gratis harian.

- Cadangan: model open-source lain yang dijalankan lokal/Colab (mis. Qwen2.5-7B-Instruct atau Mistral-7B-Instruct), digunakan bila kuota API gratis tidak mencukupi menjelang tenggat waktu.

## 6.3 Test Set dan Ground Truth

Ukuran test set: 100 query, mencakup seluruh kategori ruang lingkup (Bagian 2) dengan proporsi sebagai berikut:

| Kategori Query | Proporsi Perkiraan | Tujuan Pengujian |
| --- | --- | --- |
| Similaritas / rekomendasi | 30–40% | Kualitas retrieval semantik |
| Filter atribut | 20–30% | Kemampuan ekstraksi constraint dari bahasa natural |
| Faktual (enrichment) | 15–20% | Akurasi integrasi API dan grounding |
| Multi-turn refinement | 10–15% | Konsistensi konteks percakapan |
| Out-of-scope | ±10% | Refusal / guardrail accuracy |
| Adversarial / konten eksplisit | termasuk dalam out-of-scope | Refusal rate (target 100%) |

Konstruksi ground truth per kategori:

- Query atribut/filter → dibangun otomatis dengan menjalankan filter yang sama langsung pada dataset (objektif, tanpa penilaian manual).

- Query similaritas → kriteria semi-otomatis (mis. minimal overlap genre + demografi), divalidasi manual pada subset kecil (±15–20 query) oleh peneliti dan satu pihak lain yang familiar dengan anime.

- Query faktual → diambil langsung dari nilai kolom dataset/Jikan API terkait (fakta tunggal, bukan ranking).

## 6.4 Uji Statistik

Karena skor dari LLM-judge dan human eval bersifat berpasangan (paired comparison) pada test set yang identik di tiga kondisi, digunakan Wilcoxon signed-rank test (non-parametrik) untuk membandingkan A vs B dan B vs C, dilengkapi pelaporan median/rata-rata skor tiap kondisi sebagai effect size.

## 6.5 Human Evaluation

Human evaluation dipertahankan dalam skala kecil (bukan dihilangkan) sebagai validasi silang terhadap LLM-judge — target 10–20 responden/evaluator pada subset sampel, bukan survei skala besar.

## 6.6 Reproducibility Data Eksternal

Karena data Jikan API dapat berubah sewaktu-waktu, seluruh respons API yang digunakan pada saat pengujian disimpan sebagai snapshot/cache (JSON dengan timestamp), terpisah dari sistem live, agar hasil yang dilaporkan dalam skripsi dapat direproduksi.

# 7. Keputusan Teknis Lain

| Aspek | Keputusan | Alasan Singkat |
| --- | --- | --- |
| Bahasa chatbot | Bahasa Indonesia | Target pengguna lokal; akan dilakukan uji kualitatif kecil (Llama vs Qwen) untuk memastikan kualitas jawaban berbahasa Indonesia sebelum model final ditetapkan |
| Deployment | Kuantisasi GGUF 4-bit (kemungkinan besar diperlukan) | Space gratis Hugging Face berbasis CPU dengan RAM terbatas; kuantisasi menjaga biaya tetap rendah |
| Matching data | Menggunakan kolom mal_id langsung | Dataset Kaggle sudah menyediakan mal_id eksplisit, sehingga tidak diperlukan fuzzy title matching |
| Filter Ecchi | Tidak difilter, hanya Rx dan tag "Hentai" yang dihapus | Ecchi terlalu luas cakupannya dan tumpang tindih dengan anime mainstream yang sah |

# 8. Timeline (10–12 Minggu)

| Minggu | Aktivitas Utama |
| --- | --- |
| 1 | Prapemrosesan data: verifikasi mal_id, filtering rating (Rx/Hentai), desain template chunking, proof-of-concept kuantisasi GGUF-4 di HF Spaces gratis |
| 2 | Embedding + indexing FAISS; uji kualitatif model Llama vs Qwen untuk Bahasa Indonesia |
| 3 | Implementasi pipeline RAG dasar (Kondisi B), integrasi LangChain |
| 4 | Uji top-k (3/5/10), penetapan k final; penyusunan 100 query test set + ground truth |
| 5 | Implementasi enrichment via Jikan API (Kondisi C), guardrail konten, system prompt out-of-scope handling |
| 6 | Implementasi Kondisi A (baseline SLM murni), verifikasi konsistensi system prompt di ketiga kondisi |
| 7 | Evaluasi otomatis (Recall@k/MRR) untuk B & C; evaluasi LLM-as-a-Judge untuk A/B/C |
| 8 | Snapshot/cache hasil Jikan API; analisis statistik (Wilcoxon signed-rank) |
| 9 | Human evaluation skala kecil; finalisasi UI Gradio; deployment ke Hugging Face Spaces |
| 10 | Buffer: perbaikan bug, revisi berdasarkan masukan pembimbing |
| 11–12 | Penulisan bab hasil & pembahasan, penyusunan draf skripsi lengkap |

Minggu 10–12 disediakan sebagai buffer karena tahap evaluasi (minggu 7–9) berpotensi molor akibat kendala teknis seperti rate limit API atau ketersediaan evaluator human eval.

# 9. Keterbatasan Penelitian yang Diakui

- Sinopsis pada dataset dipotong hingga ±1000 karakter pertama, berpotensi memengaruhi kualitas retrieval semantik untuk anime dengan sinopsis panjang.

- Jikan API bersifat unofficial, tidak memiliki SLA, dan tunduk pada rate limit (3 request/detik, 60/menit) serta bergantung pada uptime MyAnimeList.

- Sistem tidak melakukan personalisasi berbasis riwayat pengguna (bukan collaborative filtering).

- Ground truth untuk query berbasis similaritas bersifat semi-otomatis dan divalidasi pada subset kecil, bukan seluruh test set.

- Kuantisasi model (GGUF 4-bit) untuk keperluan efisiensi deployment berpotensi menurunkan kualitas jawaban dibanding model presisi penuh.

Dokumen ini disusun sebagai rangkuman kesepakatan pra-implementasi dan dapat direvisi lebih lanjut bersama dosen pembimbing.